附件1

截至2024年末发行的新增政府一般债券情况表

部门名称	债券信息	债券项目情况	备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模（万元）	发行时间（年/月/日）	债券利率（%）	债券期限（年）	项目名称	项目所在地区	项目总投资	项目已实现投资	建设进度及运营情况
其中：债券资金安排	其中：债券资金安排
龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会	2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期）	2305144	一般债券	3500	2023-02-16	3.04	10	玉林市市本级水利建设项目-广西博白县蕉林水库工程	玉林市博白县	74914.89	7400	65215	3900	未投入运营，截止目前建设区累计完成工程量约90.99%。具体为：

（1）大坝施工完成96.7%；

（2）管道线路建设完成70.69%；

（3）道路施工建设完成99.11%；

（4）管理用房约完成97.2%、加压泵站约完成约98.5%；

（5）正在开展右上坝公路下游边坡贴坡格宾石笼护坡及大竹根至茅坡水厂供水管道铺设施工。
龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会	2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期）	2405291	一般债券	900	2024-05-17	2.37	7	广西博白县蕉林水库工程	玉林市博白县	74914.89	7400	65215	3900	未投入运营，截止目前建设区累计完成工程量约90.99%。具体为：

（1）大坝施工完成96.7%；

（2）管道线路建设完成70.69%；

（3）道路施工建设完成99.11%；

（4）管理用房约完成97.2%、加压泵站约完成约98.5%；

（5）正在开展右上坝公路下游边坡贴坡格宾石笼护坡及大竹根至茅坡水厂供水管道铺设施工。
龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会	2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期）	2405291	一般债券	500	2024-05-17	2.37	7	龙腾路二期工程（白沙镇木镜水村至白沙河公路）	玉林市博白县	22438.74	500	21830.98	500	项目已完成交工验收并投入使用

注：1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2023-2024年末一般债券及对应项目情况。

2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。